Informatie aan de aangelanden

Geachte bewoners

| Betreft : | Heraanleg Zemstbaan, Mechelen |
| --- | --- |

Opdrachtgevend bestuur :	Stad Mechelen

Afgevaardigde van de aannemer:       	Leander De Baere

Projectleider

03 735 03 70

Graag informeren wij u naar de verdere planning de werken in de Zemstbaan.

Periode 07/04 tot en met 23/04: aanleg drempelellementen ter hoogte van het kruispunt Zemstbaan met de Abeelstraat.  Geen doorgaand verkeer over het kruispunt mogelijk.  Zemstbaan bereikbaar in 2 delen via kant autokeuring en via kant technopolis.

Periode 22/04 tot en met 23/04:  Aanleggen toplaag asfalt.  Gedurende deze periode is de Zemstbaan afgesloten voor alle verkeer.  Woningen enkel bereikbaar te voet of met de fiets.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Hoogachtend;

De Baere Leander

Soga nv